Техническое задание WebStyle на проект интеграции CRM "WebStyle" с сервисом MadeTask

Введение

Компания "WebStyle" специализируется на разработке сайтов "под ключ". У них есть команда штатных сотрудников (разработчики, менеджеры), работающих в CRM, и внешние подрядчики (дизайнеры, копирайтеры), с которыми коммуникация происходит через мессенджеры.

Существующие проблемы включают:

- Разрозненность задач: Задачи для внешних исполнителей ставятся в чатах, что приводит к потере информации и отсутствию единого трекера.

- Ручные выплаты: Бухгалтерия вручную осуществляет выплаты подрядчикам, сверяя реквизиты из Excel, что отнимает время и повышает риск ошибок.

- Непрозрачность финансов: Отсутствие оперативной информации о фактических выплатах по проектам до получения отчета из банка.

Цель проекта – интегрировать CRM "WebStyle" с сервисом MadeTask, чтобы создать единую систему управления задачами и автоматизировать процесс выплат подрядчикам. Это должно снизить нагрузку на бухгалтерию, повысить прозрачность и улучшить контроль за проектами. Подчеркивается, что взаимодействие с MadeTask будет происходить программно, через API, чтобы внешние подрядчики продолжали работать в привычном интерфейсе CRM.

- Функциональные требования

  - Управление задачами (создание, обновление, статус)

  - Внешние исполнители должны иметь возможность отмечать задачу как "Готово" в CRM.

  - Менеджер должен иметь возможность подтверждать выполнение задачи в CRM.

  - Внешний исполнитель должен зарегистрироваться в системе для выполнения задач.

    - Автоматическое создание задач

- Информация о задаче из CRM (например, описание, дата выполнения, приоритет, контактное лицо, связанные документы) должна автоматически передаваться в задачу MadeTask.

- Необходима возможность задания дефолтных значений полей задачи для тех, у которых нет соответствующих полей в CRM.

- Необходима возможность прикрепления файлов из CRM к задаче в MadeTask.

    - Синхронизация статуса задач

- Изменения статуса задачи в MadeTask (например, "В работе", "Выполнено", "Отменено") должны автоматически синхронизироваться со статусом соответствующего в CRM.

- Должна быть возможность настройки соответствия статусов MadeTask и статусов CRM.

- Изменения статуса в CRM должны инициировать изменение статуса задачи в MadeTask.

    - Обновление информации о задаче

- Изменения информации о задаче в CRM (например, изменение даты выполнения, приоритета, контактного лица) должны автоматически обновлять информацию о соответствующей задаче в MadeTask.

- Изменения в описании задачи в MadeTask должны автоматически обновлять соответствующие поля в CRM.

- Должна обеспечиваться двусторонняя синхронизация комментариев к задаче в MadeTask и комментариев к задаче в CRM.

  - Управление пользователями (исполнители)

    - Сопоставление пользователей

- Должна быть возможность связать пользователей CRM с пользователями MadeTask (например, сопоставлять по email).

- При создании задачи из CRM, исполнителем в MadeTask должен назначаться соответствующий пользователь из списка сопоставленных.

- Если пользователь CRM не найден в MadeTask, система должна предоставить возможность создать нового пользователя в MadeTask.

    - Синхронизация ролей и разрешений

- Роли и права доступа пользователей CRM должны быть отражены в MadeTask (например, если пользователь является администратором в CRM, он должен обладать соответствующими правами в MadeTask).

    - Уведомление пользователей

- При назначении задачи в MadeTask пользователю, связанному с пользователем CRM, пользователь должен получать уведомление в CRM (настраивается).

- При изменении статуса задачи менеджеру должно отправляться уведомление.

- Бухгалтерия должна получать уведомление о назначенном платеже.

  - Управление платежами

    - Инициация платежей

- При изменении статуса задачи в MadeTask на "Выполнено" должна автоматически инициироваться выплата исполнителю и отправлена в бухгалтерию на согласование.

- Информация о сумме выплаты должна автоматически передаваться из MadeTask.

    - Синхронизация статуса платежей

- Статус платежа (например, "Создан", "Оплачен", "Отклонен") должен автоматически синхронизироваться между MadeTask и CRM.

- Должна быть возможность отслеживать историю платежей по каждой задаче в CRM.

    - Отчетность по платежам

- В CRM должна формироваться отчетность по всем выплатам, связанным с задачами в MadeTask.

  - Интерфейс и настройки

    - Интерфейс конфигурации

- Должен быть предоставлен интерфейс для настройки параметров интеграции, включая:

- Сопоставление полей CRM и MadeTask.

- Сопоставление статусов CRM и MadeTask.

- Настройки аутентификации и авторизации.

- Настройки уведомлений.

- Назначение ответственных за интеграцию.

- Просмотр логов интеграции.

    - Логирование

- Система должна вести подробный журнал (лог) всех операций интеграции, включая ошибки и предупреждения. Журнал должен быть доступен для администраторов.

- Необходима возможность фильтрации и поиска информации в логах.

    - Мониторинг

- В CRM должен отображаться статус интеграции с MadeTask (например, "Подключено", "Ошибка подключения").

- Система должна генерировать предупреждения при возникновении ошибок интеграции (например, невозможность создать задачу в MadeTask).

  - Безопасность и авторизация

    - Безопасность аутентификации

- Интеграция должна поддерживать безопасную аутентификацию через API MadeTask с использованием OAuth 2.0 или API ключей.

    - Управление доступом

- Доступ к функциям интеграции должен контролироваться на основе ролей пользователей в CRM.

  - Обработка ошибок

    - Обработка ошибок API

- Интеграция должна обрабатывать ошибки, возвращаемые API MadeTask и CRM, и отображать информативные сообщения об ошибках в CRM.

    - Механизм повторных попыток

- Интеграция должна иметь механизм повторных попыток для временных ошибок API (например, сетевые проблемы).

  - Отчетность

    - Отчет о создании задач

- Предоставление отчета о количестве автоматически созданных задач в MadeTask из CRM за определенный период времени.

    - Отчет о проблемах синхронизации

- Отчет о задачах, при синхронизации которых возникли ошибки и требуют ручного вмешательства.

    - Отчет о совершенных платежах

- Предоставлять в бухгалтерию отчет о совершенных платежах

- Нефункциональные требования

  - Производительность

2.1.1 Время отклика:

  - Среднее время отклика API (от CRM к MadeTask и обратно) не должно превышать 500 мс.

  - Максимальное время отклика (95-й перцентиль) не должно превышать 1 секунду.

2.1.2 Пропускная способность:

Система должна выдерживать до 100 одновременных запросов (создание, обновление задач, получение информации о пользователе, создание платежа) без существенного ухудшения производительности (увеличение времени отклика более чем на 20%).

2.1.3 Масштабируемость:

Архитектура интеграции должна быть масштабируемой для поддержки увеличения количества пользователей, задач и транзакций. Масштабирование может быть обеспечено путем горизонтального масштабирования серверов, использования распределенной базы данных или других соответствующих методов.

  - Надежность

2.2.1 Доступность:

Система должна быть доступна 24/7, с целевым уровнем доступности 99.9% в месяц (за исключением плановых технических работ).

2.2.2 Отказоустойчивость:

- Система должна быть устойчива к сбоям отдельных компонентов. Необходимо предусмотреть механизмы повторной отправки запросов при временной недоступности MadeTask.

- Для критически важных операций (например, создание задач, инициирование платежей) необходимо предусмотреть механизмы резервного копирования и восстановления данных.

2.2.3 Целостность данных:

Система должна гарантировать целостность данных, передаваемых между CRM и MadeTask. Необходимо использовать механизмы контроля целостности (например, контрольные суммы) защиты от потери данных.

2.2.4 Восстановление после сбоев:

В случае сбоя система должна автоматически восстанавливаться в течение 5 минут или менее. Автоматизация процесса восстановления должна быть обеспечена.

2.3. Безопасность

2.3.1 Аутентификация и авторизация:

  - Доступ к API MadeTask должен быть защищен надежными механизмами аутентификации и авторизации (OAuth 2.0, API ключи).

  - Необходимо обеспечить разделение прав доступа к API MadeTask для разных пользователей и ролей.

2.3.2 Защита данных при передаче:

Все данные, передаваемые между CRM и MadeTask, должны быть зашифрованы с использованием протокола HTTPS/TLS.

2.3.3 Защита хранимых данных:

Конфиденциальные данные (например, API ключи, пароли) должны быть надежно защищены от несанкционированного доступа (например, с использованием шифрования и контроля доступа).

2.3.4 Предотвращение атак:

Необходимо применять меры для защиты от распространенных веб-атак, таких как SQL-инъекции, межсайтовый скриптинг (XSS) и подделка межсайтовых запросов (CSRF).

2.3.5 Соответствие стандартам:

Система должна соответствовать требованиям безопасности PCI DSS, GDPR или другим применимым стандартам. Необходимо регулярно проводить аудиты безопасности и устранять выявленные уязвимости.

2.4 Удобство использования (Usability)

2.4.1 Простота настройки:

Интеграцию должно быть легко настроить и сконфигурировать. Необходимо предоставить руководства по для настройки параметров интеграции.

2.4.2 Интуитивно понятный интерфейс:

Интерфейс интеграции в CRM должен быть интуитивно понятен. Важно обеспечить логичную организацию элементов интерфейса и понятные сообщения об ошибках.

2.4.3 Быстрый доступ к информации:

Пользователи должны иметь возможность быстро и легко найти необходимую информацию о статусе задач, выполненных платежах и других деталях, добавить фильтры для задач.

2.4.4 Обучаемость:

Необходимо предоставить обучающие материалы (например, видеоролики, инструкции) и обеспечить поддержку пользователей.

2.4.5 Адаптивность:

Интерфейс должен быть адаптивным к различным размерам экрана (desktop, mobile).

2.5 Сопровождение и поддержка

2.5.1 Логирование:

Система должна вести подробные логи всех операций и ошибок, необходимых для диагностики проблем и анализа производительности.

2.5.2 Мониторинг:

Необходимо настроить автоматический мониторинг системы для отслеживания доступности, производительности, ошибок и других важных параметров.

2.5.3 Техническая поддержка:

Должна быть предоставлена техническая поддержка для решения проблем и ответов на вопросы пользователей.

2.5.4 Документация:

Необходимо предоставить полную и актуальную техническую документацию, включая руководство пользователя, руководство по установке и настройке, описание API, схемы и диаграммы архитектуры системы, облегчающие понимания работы системы

2.6 Совместимость

2.6.1 Операционные системы:

Система должна быть совместима с операционными системами, используемыми в CRM и MadeTask (например, Windows, Linux, macOS).

2.6.2 Браузеры:

Интерфейс интеграции должен быть совместим с основными браузерами (например, Chrome, Firefox, Safari, Edge).

2.6.3 Версии API MadeTask:

Интеграция должна быть совместима с указанной версией API MadeTask. Необходимо обеспечить поддержку обратной совместимости или возможность обновления до новых версий API.

2.6.4 Базы данных:

Интеграция должна быть совместима с базами данных, используемыми в CRM (PostgreSQL).

2.7 Эксплуатационные требования

2.7.1 Установка и настройка:

Процесс установки и настройки должен быть описан в соответствующей инструкции.

2.7.2 Обновление:

Процесс обновления системы должен быть автоматизирован и не влиять на работоспособность системы.

2.7.3 Резервное копирование и восстановление:

Необходимо предусмотреть механизмы резервного копирования и восстановления данных для защиты от потери данных в случае сбоев.

2.7.4 Мониторинг:

Необходимо реализовать мониторинг ключевых показателей работы системы: загруженность сервера, время отклика, количество ошибок и др.

2.8 Нормативные требования

2.8.1 Законодательство:

Система должна соответствовать требованиям законодательства о защите персональных данных (например, GDPR), если она обрабатывает персональные данные пользователей.

2.8 2 Отраслевые стандарты:

Система должна соответствовать отраслевым стандартам безопасности и конфиденциальности, если таковые применимы к данной области.

  - Архитектура системы

В данном разделе рассматривается описание системы и процессов для разработки на основе анализа, а также детализация компонентов системы и их взаимодействие.

  - Описание бизнес-контекста

Описание диаграммы вариантов использования

- Use Cases:

  - Создать задачу для подрядчика: Менеджер создает задачу в CRM, задача автоматически создается в MadeTask.

  - Назначить исполнителя на задачу: Менеджер назначает внешнего исполнителя на задачу в CRM.

  - Подтвердить выполнение задачи: Менеджер подтверждает выполнение задачи в CRM. Система передает статус "Выполнено" в MadeTask.

  - Автоматическая выплата: MadeTask инициирует выплату внешнему исполнителю.

  - Синхронизация статусов задач: Обновление статусов задач между CRM и MadeTask.

  - Регистрация исполнителя в MadeTask: Отправка приглашения исполнителю для регистрации в MadeTask и отслеживание статуса регистрации (подтвержден/не подтвержден).

  - Отчетность по выплатам: Получение и отображение в CRM информации о произведенных выплатах из MadeTask.

- Роли:

  - Менеджер проекта: Создает задачи, назначает исполнителей, подтверждает выполнение задач.

  - Разработчик CRM: Реализует интеграцию с MadeTask API.

  - Администратор CRM: Управляет правами пользователей.

  - Внешний исполнитель (Дизайнер/Копирайтер): Выполняет задачи (работает в CRM с ограниченными правами).

  - Бухгалтер: контролирует итоговые данные о выплатах (данные хранятся в банке и бухгалтерской системе, но процесс подготовки выплат ускорен)

Визуализация описания диаграммы представлена в приложении А.

  - Анализ текущих процессов (As-Is)

3.2.1 Как сейчас работают с дизайнерами:

  - Как ставят задачи? Менеджер проекта ставит задачу дизайнеру через мессенджер (например, Telegram, WhatsApp). Описание задачи, требования, сроки и примеры обычно передаются текстом и файлами (картинки, документы) в чате.

  - Как проверяют работу? Дизайнер присылает результат работы (макет, эскиз) в чат. Менеджер проверяет, оставляет комментарии (также в чате). Может быть несколько итераций правок.

  - Как платят? Дизайнер предоставляет реквизиты, которые бухгалтерия вносит в таблицу вручную. После завершения работы бухгалтерия берет данные из таблицы (часто из Excel-таблицы), создает платеж в банковском кабинете и отправляет деньги.

Условное изображение процесса выполнение задачи (As-Is) представлено на диаграмме в приложении Б.

3.2.2 Выявление болей:

  - Ручное управление задачами и возможная потеря информации: Задачи, требования и комментарии теряются в истории чатов. Сложно отследить прогресс и историю изменений по задаче, особенно при большом числе итераций. Менеджеры тратят много времени на отслеживание задач, напоминания дизайнерам и пересылку файлов.

  - Отсутствие единого места хранения файлов: Файлы с результатами работы разных подрядчиков разбросаны по разным чатам, что затрудняет поиск нужной версии.

  - Ручной ввод данных: Бухгалтерия тратит много времени на ручной ввод реквизитов и сверку платежей. Высок риск ошибок при вводе данных.

  - Задержки в оплате: Процесс оплаты занимает время из-за ручной обработки, что может негативно сказываться на отношениях с подрядчиками.

  - Непрозрачность: Сложно отследить, сколько фактически заплачено по конкретному проекту, пока не будет получен банковский отчет.

  - Сложность масштабирования: Ручные процессы затрудняют масштабирование бизнеса и увеличение количества проектов.

  - Проектирование будущего решения (To-Be)

3.3.1 Роли пользователей определены выше в разделе 3.1.

3.3.2 Основные сценарии:

- Менеджер создает задачу: Менеджер создает задачу в CRM, указывая описание, сроки, прикладывая необходимые файлы, и назначает исполнителя. При назначении исполнителя (дизайнера/копирайтера) задача автоматически создается в MadeTask и направляется исполнителю.

- Дизайнер выполняет задачу: Дизайнер получает уведомление о новой задаче в CRM (в своем интерфейсе, с ограниченным набором прав). Выполняет задачу, загружает результаты в CRM и отмечает задачу как "Готово". После отметки о готовности результат направляется менеджеру.

- Менеджер проверяет задачу: Менеджер получает уведомление о выполненной задаче и проверяет результат работы дизайнера в CRM. Если все устраивает, подтверждает выполнение задачи. Если есть замечания, то возвращает задачу исполнителю на доработку.

- Автоматическая выплата: После подтверждения выполнения задачи, CRM отправляет запрос в MadeTask на выплату. MadeTask проводит выплату дизайнеру согласно привязанным реквизитам и создает отчет о выплате. Инициация выплаты автоматическая, но необходимо подтверждение бухгалтерии!

- Отчетность: CRM получает информацию о статусе платежа из MadeTask и отображает ее в системе. Отчет о выплате направляется в бухгалтерию.

3.3.3 Use Case Диаграмма приведена в приложении В.

3.3.4 Схема бизнес-процесса в BPMN приведена в приложении Г.

  - Интеграция систем

- Сценарий 1: Создание задачи

  - Менеджер создает задачу в CRM (указывает описание, сроки, исполнителя).

  - CRM получает данные задачи и исполнителя.

  - CRM отправляет запрос POST /tasks в MadeTask (см. API).

  - MadeTask создает задачу и возвращает ID созданной задачи в CRM.

  - CRM сохраняет ID задачи MadeTask в своей базе данных (для привязки).

- Сценарий 2: Выполнение задачи и выплата

  - Дизайнер отмечает задачу как "Готово" в CRM.

  - CRM отправляет запрос PUT /tasks/{taskId} в MadeTask (смена статуса).

  - MadeTask меняет статус задачи.

  - Менеджер подтверждает выполнение задачи в CRM.

  - CRM отправляет запрос POST /payments в MadeTask (см. API).

  - MadeTask инициирует выплату и возвращает ID платежа в CRM.

  - CRM сохраняет ID платежа и обновляет статус задачи.

- Сценарий 3: Ошибка - у исполнителя нет счета в MadeTask

  - Менеджер подтверждает выполнение задачи в CRM.

  - CRM отправляет запрос POST /payments в MadeTask.

  - MadeTask возвращает ошибку "No payment method found for user".

  - CRM получает ошибку и отображает уведомление менеджеру, что необходимо связаться с исполнителем для добавления платежных данных.

  - CRM устанавливает задаче статус "Ожидает добавления платежных данных".

  - Работа с API MadeTask

3.5.1 Методы API:

- Создание задачи (POST /tasks): - Параметры: - title (string, required): Заголовок задачи. - description (string): Описание задачи. - assignee_id (integer): ID исполнителя в MadeTask. - price (float): Стоимость выполнения задачи. - deadline (string): Срок выполнения задачи. - metadata: дополнительные данные необходимые для идентификации задачи в CRM(опционально) - Пример запроса (JSON): json { "title": "Разработка дизайна главной страницы", "description": "Создать дизайн главной страницы в соответствии с брендбуком.", "assignee_id": "user_id_дизайнера", "deadline": "2025-09-21T17:00:00Z", "price": "1000.00", "metadata": {"crm_task_id" : "123"} } - Пример ответа (JSON): json { "id": 456, " title": "Разработать макет главной страницы", "status": "active" }

- Изменение статуса задачи (PUT /tasks/{taskId}): - Параметры: - task_id (integer): ID задачи - status (string, required): Новый статус задачи (active, completed, approved, rejected) - Пример запроса (JSON): json { " task_id ": "456", "status": "completed" }

- Отправка платежа (POST /payments): - Параметры: - task_id (integer): ID задачи. - amount (float): Сумма выплаты. - Пример запроса (JSON): json { "task_id": 456, "amount": 100.00 } - Пример ответа (JSON): json { "id": 789, "status": "pending", // Возможные статусы: pending, completed, failed "amount": 100.00 }

- Данные исполнителя: - Регистрацию и предоставление платежных реквизитов исполнитель проводит самостоятельно в MadeTask. - Для проверки наличия платежных данных можно использовать отдельный запрос API. (Иначе, отлавливать ошибку при попытке создания платежа). Обязательные данные исполнителя: Для успешной работы с API MadeTask необходимо получить от исполнителя: - id: Уникальный идентификатор пользователя в MadeTask. Можно получить после регистрации или через вызов API. - payment_info: Информация о платежных реквизитах. (необходимо уточнить у MadeTask, как они передаются и какие данные необходимы). * Позволяет проверить, зарегистрирован ли пользователь в сервисе MadeTask - Параметры (пример): json { "id": "user_id_дизайнера" } - Ответ (пример): json { "id": "user_id_дизайнера", "email": "email@test.ru", "payment_info": { "account_number": "1234567890", "bank_name": "Tinkoff" } }

3.5.2 Ограничения API:

  - Лимиты запросов: Необходимо уточнить в документации MadeTask (или связаться с поддержкой) информацию о лимитах запросов в единицу времени (например, 100 запросов в минуту). Необходимо предусмотреть обработку ошибок, связанных с превышением лимитов (например, повторная отправка запроса через некоторое время).

  - Верификация: Скорее всего, потребуется API-ключ или токен для авторизации запросов. Необходимо получить его и правильно настроить авторизацию в CRM.

  - Список задач для разработки

Рассмотреть для разработки следующие задачи:

  - Реализация API-клиента для MadeTask: Разработать модуль, который будет отвечать за взаимодействие с MadeTask API (авторизация, отправка запросов, обработка ответов).

  - Добавление полей MadeTask ID в сущность "Задача": Добавить поля для хранения ID задачи и ID платежа MadeTask в базе данных CRM.

  - Реализация логики создания задачи в MadeTask: При создании/назначении задачи, отправлять данные в MadeTask API.

  - Реализация логики подтверждения выполнения задачи: При подтверждении выполнения, отправлять запрос в MadeTask API.

  - Реализация отображения статуса платежа: Добавить UI-элементы для отображения статуса платежа в CRM.

  - Обработка ошибок API: Реализовать логику обработки ошибок, возвращаемых MadeTask API (например, отсутствие платежных данных, превышение лимитов).

  - Создание роли для внешних подрядчиков: Создание пользовательской роли с ограниченными правами для работы в CRM.

4 Технические условия

4.1. Требования к производительности

4.1.2 Создание задачи:

- Время создания задачи в MadeTask через API CRM не должно превышать 2 секунды при нормальной нагрузке (до 10 запросов в секунду).

- Задержка между созданием задачи в CRM и появлением её в MadeTask не должна превышать 5 секунд.

4.1.2. Обновление статуса задачи:

- Время обновления статуса задачи в MadeTask через API CRM не должно превышать 1 секунду.

- Задержка между изменением статуса задачи в CRM и изменением статуса в MadeTask (посредством вебхуков) не должна превышать 3 секунды в 95% случаев.

4.1.3. Получение данных о пользователе:

- Время получения информации о пользователе из MadeTask через API CRM не должно превышать 0.5 секунды.

4.1.4. Инициация платежа:

- Время инициации платежа в MadeTask через API CRM не должно превышать 1 секунду.

- Уведомление о статусе платежа (полученное вебхуком) должно быть обработано в CRM в течение 2 секунд после отправки вебхука MadeTask.

4.1.5. Обработка вебхуков:

- Обработка каждого вебхука не должна занимать более 500мс.

4.2. Требования к надежности

4.2.1. Доступность:

- Интеграция должна обеспечивать доступность 99.9% в месяц (за исключением плановых технических работ, о которых необходимо предупреждать заранее).

- Система должна автоматически восстанавливаться после сбоев в течение не более 5 минут.

4.2.2. Обработка ошибок:

- Все ошибки, возникающие при взаимодействии с API MadeTask, должны быть корректно обработаны и зарегистрированы в логах CRM.

- В случае недоступности MadeTask, CRM должна повторно отправлять запросы (с экспоненциальной задержкой) в течение определенного периода времени (например, 1 часа) или сохранять задачи в очередь для последующей отправки.

4.2.3. Целостность данных:

- Данные, передаваемые между CRM и MadeTask, должны быть гарантированно доставлены и не должны быть повреждены.

- Необходимо предусмотреть механизмы контроля целостности данных (например, контрольные суммы).

4.2.4. Обработка дубликатов вебхуков:

- CRM должна уметь определять и игнорировать дублирующиеся вебхуки.

4.3 Требования к безопасности

4.3.1. Аутентификация и авторизация:

- Все API запросы к MadeTask должны быть аутентифицированы с использованием безопасного механизма (например, OAuth 2.0, API ключи).

- Необходимо обеспечить разделение прав доступа к API MadeTask (например, различные API ключи для разных операций).

4.3.2. Защита передаваемых данных:

- Все данные, передаваемые между CRM и MadeTask, должны быть зашифрованы с использованием протокола HTTPS/TLS.

- Необходимо избегать хранения конфиденциальной информации (например, паролей, API ключей) в открытом виде.

4.3.3. Безопасность хранения данных:

- Данные, хранящиеся в CRM, связанные с интеграцией MadeTask (например, ID задач MadeTask, ID пользователей MadeTask), должны быть защищены от несанкционированного доступа.

- Необходимо соблюдать требования законодательства о защите персональных данных.

4.3.4. Валидация данных:

- Перед отправкой данных в MadeTask необходимо проводить валидацию на стороне CRM, чтобы избежать инъекций и некорректных данных.

4.4. Требования к совместимости программного обеспечения

4.4.1. Версии API MadeTask:

- Интеграция должна быть совместима с текущей версией API MadeTask (указана в документации MadeTask).

- Необходимо обеспечить возможность быстрой адаптации к новым версиям API MadeTask.

4.4.2. Форматы данных:

- Интеграция должна поддерживать форматы данных, используемые в API MadeTask (например, JSON).

- Необходимо обеспечить корректное преобразование данных между форматами CRM и MadeTask.

4.4.3. Совместимость с системой CRM:

- Интеграция должна быть совместима с версией CRM, указанной в проектной документации.

- Необходимо обеспечить отсутствие конфликтов с другими модулями и расширениями CRM.

4.4.4. Поддержка языков программирования:

- Интеграция должна быть реализованы с использованием языка программирования совместимых с CRM.

4.4.5 Независимость от платформы:

- Интеграция должна быть выполнена таким образом, чтобы обеспечивалась независимость от используемой платформы.

5 Тестирование и приемка

5.1 Тестирование

5.1.1 Модульное тестирование: Каждый модуль интеграции должен быть протестирован отдельно для проверки его функциональности и корректности работы.

5.1.2 Интеграционное тестирование: Необходимо провести интеграционное тестирование для проверки взаимодействия между CRM и MadeTask.

5.1.3 Нагрузочное тестирование: Необходимо провести нагрузочное тестирование для оценки производительности и стабильности интеграции при различных уровнях нагрузки.

5.1.4 Тестирование безопасности:

- Необходимо провести тестирование безопасности для выявления уязвимостей и обеспечения защиты данных.

- Регулярно проводить сканирование безопасности кода

5.1.5 Регрессионное тестирование: При внесении изменений в существующий код и после любого обновления, необходимо проводить регрессионное тестирование для уверенности, что существующая функциональность не повреждена.

5.2 Поддержка и сопровождение

Гарантийный срок: Устанавливается гарантийный срок в соответствии с договором на разработку.

Техническая поддержка: Обеспечивается техническая поддержка в течение гарантийного срока.

Обновления: Выпуск обновлений для исправления ошибок и улучшения функциональности.

5.3 Приемка

5.3.1. Критерии приемки.

Интеграция должна соответствовать всем требованиям, указанным в данном техническом задании. Допускается корректировка требований по согласованию с Заказчиком.

Не должно быть критических ошибок, влияющих на работоспособность интеграции.

При приемке необходимо предоставить:

- подробную техническую документацию по интеграции, включая описание архитектуры, используемых технологий, API, схемы взаимодействия, алгоритмы обработки ошибок и инструкции по установке/настройке.

- руководство пользователя, описывающее процесс работы с интеграцией для конечных пользователей CRM.

- детальное описание API взаимодействия между CRM и MadeTask, включая примеры запросов и ответов.

5.3.2 Процедура приемки.

- Заказчик проводит тестирование интеграции в соответствии с планом тестирования.

- При обнаружении ошибок, разработчик устраняет их в установленные сроки.

- После устранения ошибок, проводится повторное тестирование.

- При успешном завершении тестирования, подписывается акт приемки-сдачи.

6 График выполнения проекта

| Этап | Начало | Окончание | Длительность (нед.) | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ и Планирование (Недели 1-2) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Сбор и анализ требований от заинтересованных сторон | 22.09.2025 | 26.09.2025 | 1 | Аналитик | Документ с согласованными требованиями (функциональными и нефункциональными) |
| 1.2 Оценка текущей инфраструктуры CRM и MadeTask | 22.09.2025 | 26.09.2025 | 1 | Архитектор, DevOps | Отчет об оценке инфраструктуры |
| 1.3 Разработка технического задания (ТЗ) и спецификаций | 29.09.2025 | 03.10.2025 | 1 | Аналитик, Архитектор | Утвержденное ТЗ |
| 1.4 Планирование проекта (ресурсы, сроки, риски) | 29.09.2025 | 03.10.2025 | 1 | Project Manager | Утвержденный план проекта, график и матрица рисков |
| 2. Проектирование и Разработка (Недели 3-7) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Проектирование архитектуры интеграции | 06.10.2025 | 10.10.2025 | 1 | Архитектор | Схема архитектуры интеграции |
| 2.2 Разработка API для интеграции между CRM и MadeTask | 06.10.2025 | 24.10.2025 | 3 | Разработчики | Программный код API |
| 2.3 Разработка логики интеграции (создание задач, обновление статусов, выплаты) | 13.10.2025 | 31.10.2025 | 3 | Разработчики | Программный код логики интеграции |
| 2.4 Разработка пользовательского интерфейса (UI) в CRM (если требуется) | 20.10.2025 | 31.10.2025 | 2 | UI/UX Дизайнер, Front-end Разработчик | Макеты и компоненты пользовательского интерфейса |
| 2.5 Написание модульных тестов | 27.10.2025 | 07.11.2025 | 2 | Разработчики, Тестировщики | Набор модульных тестов |
| 3. Тестирование (Недели 8-9) |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Проведение модульного тестирования | 03.11.2025 | 07.11.2025 | 1 | Разработчики, Тестировщики | Результаты модульного тестирования |
| 3.2 Проведение интеграционного тестирования | 10.11.2025 | 14.11.2025 | 1 | Тестировщики | Результаты интеграционного тестирования |
| 3.3 Проведение нагрузочного тестирования | 17.11.2025 | 21.11.2025 | 1 | Тестировщики, DevOps | Результаты нагрузочного тестирования |
| 3.4 Тестирование безопасности | 17.11.2025 | 21.11.2025 | 1 | Тестировщики безопасности | Отчет о тестировании безопасности |
| 3.5 Исправление обнаруженных дефектов | 03.11.2025 | 21.11.2025 | 3 | Разработчики | Исправленные дефекты |
| 4. Внедрение и Развертывание (Недели 10-11) |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Подготовка инфраструктуры (серверы, базы данных) | 24.11.2025 | 28.11.2025 | 1 | DevOps | Настроенная инфраструктура |
| 4.2 Развертывание интеграции на тестовом окружении | 24.11.2025 | 28.11.2025 | 1 | DevOps, Разработчики | Развернутая интеграция на тестовом окружении |
| 4.3 Проведение приемочного тестирования (UAT) | 01.11.2025 | 05.11.2025 | 1 | Заказчик, Тестировщики | Пройдено приемочное тестирование |
| 4.4 Развертывание интеграции на продуктивном окружении | 08.12.2025 | 12.12.2025 | 1 | DevOps, Разработчики | Развернутая интеграция на продуктивном окружении |
| 5. Завершение и Документация (Неделя 12) |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Подготовка и передача документации (техническая, руководство пользователя) | 01.12.2025 | 12.12.2025 | 2 | Технический писатель, Разработчики | Комплект документации |
| 5.2 Обучение пользователей (если необходимо) | 08.12.2025 | 12.12.2025 | 1 | Ответственный за обучение | Проведено обучение |
| 5.3 Закрытие проекта и подготовка отчета | 15.12.2025 | 19.12.2025 | 1 | Project Manager | Закрытый проект, отчет о завершении |

* Допускается корректировка графика и сроков выполнения по согласованию с Заказчиком.

Приложение А

Диаграмма вариантов использования

Приложение Б

Диаграмма выполнения задач As-Is

Красным цветом выделены места возможных «болей».

Приложение В

Use Case диаграмма

Приложение Г

Схема BPMN бизнес-процесса

Приложение Д

Диаграмма последовательностей (UML)